**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO**

**Reunión de Coordinación: 01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acta n.º**  1 | **Fecha inicio**: 12/09/2017 | **Hora inicio: 11:42 pm** |
| **Lugar:** Online | | |

**PARTICIPANTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Participantes** | **Sigla** |
| Analista de Soporte | Alumno 01 | RM |
| Jefe de proyecto | Alumno 02 | DM |
| Líder usuario | Alumno 01 | VL |
| Analista Programador | Alumno 01 | JM |
| Analista Funcional | Alumno 02 | RL |

**AGENDA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Tema** | **¿Tratado?**  **Sí – No** |
| 1 | Asignación de Requerimientos | Si |

**INFORMACIÓN Y/O ACUERDOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Fin** |
| 12/09/17 | Se establecieron 4 módulos:   * Módulo de Consultas * Módulo de Registro de Incidencias * Módulo de Calificación * Modulo de Administracion | RL | 13/09/17 |
| 15/09/17 | Se establecieron los siguientes requerimientos Funcionales:  Módulo de Consultas (Funcionales)  1. El sistema debe permitir consultar la información de un denuncio minero a través de su código de identificación.  2. ..  Módulo de Registro de Incidencias (Funcionales)  1. El sistema debe permitir ubicar el denuncio minero en un mapa geográfico y enlazar su información al registro de incidencias.  2. …  Módulo de Calificación (Funcionales)  1. El sistema debe permitir publicar las opiniones de los usuarios respecto a un denuncio minero.  2. ….  Módulo de Administración (Funcionales)  1. El sistema debe permitir una actualización masiva de la información de los denuncios minero usando el formato establecido por el INGEMMET.  2. … | VL  DM | 15/09/17 |
| 16/09/17 | Se establecieron los siguientes requerimientos No Funcionales:  1. El sistema debe tener los colores del portal del INGEMMET.  2. …. | RM | 16/09/17 |
| **Fecha término reunión: 13/09/2017** | | **Hora término: 00:31 am** | |

**DOCUMENTOS ADJUNTOS (Documentación de soporte presentado en el Comité)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descripción** | **Responsable** |
| 1 | Se compartió una imagen con los Objetivos a realizar para el primer entregable | Jefe de Proyecto |
| 2 | Se compartió la primera versión de la lista de requerimientos | Jefe de Proyecto |
| 3 | Se compartió el informe de definición de proyecto | Jefe de Proyecto |

Firman en señal de Conformidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Participantes** | **Firma** |
| Analista de Soporte | Alumno 01 |  |
| Jefe de proyecto | Alumno 02 |  |
| Líder usuario | Alumno 01 |  |
| Analista Programador | Alumno 01 |  |
| Analista Funcional | Alumno 02 |  |

Lima 13 de Septiembre del 2017